**Rapport till handledningsmöte 160315**

**Grupp 23 Sidetrack**

**Tidrapport**

Antal rapporterade timmar:

Max Asker: 24 h, 9,2%

Per Berglund: 18 h, 8,2%

Jacob Lowe: 24 h, 9,2%

Simon Norberg: 24 h, 9,2%

Johannes Wind: 18 h, 8,2%

Gruppens timmar sammanlagt: 108 h, ca10%

**Arbete sedan senaste handledningsmöte**

Max Asker

Undersökt liknande sidor på webben. Undersökning och påbörjan av kravspecifikation.

Fortsatt på kravspecifikation. Struktur på webbsidan och beslut om stommen.

Per Berglund

Undersökt liknande sidor på webben. Undersökning och påbörjan av kravspecifikation. Struktur på webbsidan och beslut om stommen.

Jacob Lowe

Undersökt liknande sidor på webben. Undersökning och påbörjan av kravspecifikation.

Fortsatt på kravspecifikation. Struktur på webbsidan och beslut om stommen.

Simon Norberg

Undersökt liknande sidor på webben. Undersökning och påbörjan av kravspecifikation.

Fortsatt på kravspecifikation. Struktur på webbsidan och beslut om stommen.

Johannes Wind

Undersökt liknande sidor på webben. Undersökning och påbörjan av kravspecifikation.

Suttit och läst på webbutvecklings verktyget. . Struktur på webbsidan och beslut om stommen.

**Planerat arbete kommande vecka**

Max Asker

Påbörja programmering. Lära sig ramverken för webbplatsen. Slutföra kravspecifikation. Undersöka J-query.

Per Berglund

Lära sig ramverket Bootstrap för webbutvecklingen till webbplatsen. Slutföra kravspecifikation. Undersöka J-query.

Jacob Lowe

Lära sig ramverket Bootstrap för webbutvecklingen till webbplatsen. Slutföra kravspecifikation. Undersöka J-query.

Simon Norberg

Påbörja programmering. Lära sig ramverken för webbplatsen. Slutföra kravspecifikation.

Undersöka J-query.

Johannes Wind

Lära sig ramverket Bootstrap för webbutvecklingen till webbplatsen. Slutföra kravspecifikation. Undersöka J-query.

**Aktuella utmaningar**

Utmaningen för denna vecka är att lära sig de nya verktygen som vi kommer att använda.

Strategi: Läsa om verktygen och testa verktygen i praktiken.

Hur man ska använda Git-Hub?

Frågor kring Bootstrap.

Strategi: Fråga Anton