**Rapport till handledningsmöte 160323**

**Grupp 23 Sidetrack**

**Tidrapport**

Antal rapporterade timmar:

Max Asker: 8 h + 24h, 14,5% av total projekttid.

Per Berglund: 8 h + 18h, 11,8% av total projekttid.

Jacob Lowe: 8 h + 24h, 14,5% av total projekttid.

Simon Norberg: 8 h + 24h, 14,5% av total projekttid.

Johannes Wind: 8 h + 18h, 11,8% av total projekttid.

Gruppens timmar sammanlagt: 148 h, ca13,5% av total projekttid.

**Arbete sedan senaste handledningsmöte**

Max Asker

Renskrivning av kravspecifikation och lagt till fler funktionella/icke-funktionella krav.

Per Berglund

Renskrivning av kravspecifikation och lagt till fler funktionella/icke-funktionella krav.

Kort översiktlig läsning om Bootstrap. Skapande av första webbsida.

Jacob Lowe

Renskrivning av kravspecifikation och lagt till fler funktionella krav. Renskrivning av projektplan.

Kort översiktlig läsning om Bootstrap.

Simon Norberg

Renskrivning av kravspecifikation och lagt till fler funktionella/icke-funktionella krav.

Kort översiktlig läsning om Bootstrap. Skapande av första webbsida.

Johannes Wind

Fortsatt renskrivit och kategoriserat kravspecifikationen. Fortsatt översiktlig läsning om Bootstrap.

**Planerat arbete kommande vecka**

Alla ska på Retrospekt 1.

Max Asker

Påbörja programmering i Python. Lära sig ramverken för webbplatsen.

Per Berglund

Undersöka Bootstrap djupare. Påbörja kodning av HTML/CSS/Javascript.

Jacob Lowe

Undersöka Bootstrap djupare. Påbörja kodning av HTML/CSS/Javascript. Är borta från 30/3.

Simon Norberg

Påbörja programmering Python. Lära sig ramverken för webbplatsen.

Johannes Wind

Undersöka Bootstrap djupare. Påbörja kodning av HTML/CSS/Javascript.

**Aktuella utmaningar**

Planering av timmar kommande vecka.

Git-Hub? Hur funkar det med att hantera mappar?

Strategi: Fråga Anton