**Rapport till handledningsmöte 160405**

**Grupp 23 Sidetrack**

**Tidrapport**

**160323-160405**

Antal rapporterade timmar:

Max Asker: 30h +8h+24h=62h, ca28,2% av total projekttid.

Per Berglund: 18h +8h+18h=44h, ca20% av total projekttid.

Jacob Lowe: 17h +8h+24h=49h, ca22,3% av total projekttid.

Simon Norberg: 22h +8h+24h=54h, ca24,5% av total projekttid.

Johannes Wind: 30h +8h+18h=56h, ca25,4 % av total projekttid.

Gruppens timmar sammanlagt: 265 h, ca24% av total projekttid.

**Arbete sedan senaste handledningsmöte**

Max Asker

Fyllt ut kravhantering. Kravhantering och lärt ut Github till gruppen. Kodade python-kod till hemsidan. Var på retrospekt. Lösa problem med kommentering. Skapa funktioner för kommentarer.

Per Berglund

Hjälp till att CSS-kodat. Framställt grafiskt material till webbplatsen. Skapat kommentarfält i JavaScript. Var på retrospekt.

Jacob Lowe

Arbetat med projektplan och lämnat in Version 1.0(Tidigare 0.1). Påbörjat skal till hemsidan och CSS-kodat. Skapat skal till trådsida och startsida på webbplatsen. Skapat nya issues till Sprint 2 i Jira. Uppdaterat grovplanen. Var på retrospekt.

Simon Norberg

Börjat bygga skal till programmet. Byggt klart en demo. Kodat python-kod till hemsidan. Var på retrospekt. Skapa funktioner för kommentarer.

Johannes Wind

Påbörjat skal till hemsidan och CSS-kodat. Skapat skal till trådsida och startsida på webbplatsen. Var på retrospekt. Uppdaterat i Jira. Uppdaterat grovplanen.

**Planerat arbete kommande vecka**

Max Asker

Fungerande Python och Bottlekod till Webbplatsen inför Version 1.

Per Berglund

Fungerande Javascript och grafiska bilder till Webbplatsen inför Version 1.

Jacob Lowe

Fungerande HTML och CSS till Webbplatsen inför Version 1.

Simon Norberg

Fungerande Python och Bottlekod till Webbplatsen inför Version 1.

Johannes Wind

Fungerande HTML och CSS till Webbplatsen inför Version 1.

**Aktuella utmaningar**

Hur mycket ska vi använda Bootstrap?

Hur media ska visas på webbplatsen?