**Rapport till handledningsmöte 160517**

**Grupp 23 Sidetrack**

**Tidrapport till 16/5**

Antal rapporterade timmar på Jira:

Max Asker: =138h, ca62% av totalt 220h projekttid.

Per Berglund: =93h, ca42% av total 220h projekttid.

Jacob Lowe: =132h, ca60% av total 220h projekttid.

Simon Norberg: =133,5h, ca61% av total 220h projekttid.

Johannes Wind: =133h, ca60,5% av total 220h projekttid.

Gruppens timmar sammanlagt: 629,5h, ca58% av total projekttid.

**Arbete sedan senaste handledningsmöte**

Max Asker

Kodat i Python genom att fixa diverse funktioner och lösningar till webbplatsen.

Per Berglund

Hanterat JavaScript till webbplatsen.

Jacob Lowe

Koncentrerat på CSS och styling till webbplatsen. Hantering av dokumentering.

Simon Norberg

Kodat i Python och fixat funktioner till webbplatsen. Hanterat och kört testning av webbplatsen.

Johannes Wind

Designkodat till webbplatsen. Gjort styling och CSS till webbplatsen. Hantering av dokumentering.

**Planerat arbete kommande vecka/inför slutfasen.**

Max Asker

Finjustera Python-kodningen till webbplatsen. Se till att funktionerna är fungerande. Påbörja och slutföra individuell fördjupning.

Per Berglund

Kolla igenom så inget saknas i JavaScript-funktionerna till webbplatsen. Hjälpa med mobilanpassning. Påbörja och slutföra individuell fördjupning.

Jacob Lowe

Slutföra och kontrollera all CSS. Börja och slutföra individuell fördjupning. Gör sidan mobilanpassad.

Simon Norberg

Kontrollera Python kodning och funktionerna i Python. Försöka bygga ett Upvote system. Utföra tester. Påbörja och slutföra individuell fördjupning.

Johannes Wind

Påbörja och slutföra individuell fördjupning. Göra sidan mobilanpassad. Kontrollera dokumentering.

**Aktuella utmaningar**

Utställningsdag?

Individuella fördjupningar.

Få hjälp med om något saknas i dokumenteringen?